ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 2015 год (ОТЧЕТ).

Дата составления 25.01.2016 г.

| 1 | Инициатор инвестиционного проекта | ОАО Челябинская электросетевая компания (ОАО ЧЭК) 456108 г.Челябинск ул. Харлова, 3 Генеральный директор А.В.Меньшаков Тел. (8351) 218-40-21, 83512184021@mail.ru |
| --- | --- | --- |
| 2 | Руководитель инвестиционного проекта, контактная информация | Генеральный директор А. В. Меньшаков Тел. (8351) 218-40-21 |
| 3 | Название инвестиционного проекта | Реконструкция существующих и строительство электросетей для осуществления электроснабжения абонентов |
| 4 | Описание целей инвестиционного проекта | Реконструкция существующих воздушных линий для обеспечения качественного электроснабжения существующих и вновь присоединяемых абонентов. Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для обеспечения технологического присоединения абонентов льготной категории. |
|  |  | План на 2015 год | Отчет за 2015 год |
| 5 | Стоимость проекта | 18,526 млн. руб. (включая НДС) | 18,526 млн. руб. (включая НДС) |
| 6 | Показатели инвестиционного проекта | Реконструкция 10,902 км линий электроснабжения, строительство 8,009 км линий электроснабжения | Реконструкция 10,902 км линий электроснабжения, строительство 8,009 км линий электроснабжения |
| 7 | Графики реализации инвестиционных проектов и объемы выполнения контрольных этапов | 1 кв. – 0,991млн. руб, 2 кв. – 0 руб. 3 кв.- 8,035 млн. руб. 4 кв.- 9,5 млн. руб. | 1 кв. – 0,991млн. руб, 2 кв. – 0 руб. 3 кв.- 8,035 млн. руб. 4 кв.- 9,5 млн. руб. |