Паспорт инвестиционного проекта на 2016 год.

| 1 | Инициатор инвестиционного проекта | ОАО Челябинская электросетевая компания (ОАО ЧЭК) 456108 г. Челябинск ул. Харлова, 3 Генеральный директор А.В.Меньшаков Тел. (8351) 218-40-21, 83512184021@mail.ru |
| --- | --- | --- |
| 2 | Руководитель инвестиционного проекта, контактная информация | Генеральный директор А. В. Меньшаков Тел. (8351) 218-40-21 |
| 3 | Название инвестиционного проекта | Реконструкция существующих и строительство электросетей для осуществления электроснабжения абонентов |
| 4 | Описание целей инвестиционного проекта | Реконструкция существующих электросетей для обеспечения качественного электроснабжения существующих и вновь присоединяемых абонентов. Строительство энергообъектов для ввода новых мощностей электросетевого хозяйства и оптимизации нагрузок на существующих объектах. |
| 5 | Стоимость проекта | 24,121 млн. руб. включая НДС |
| 6 | Сроки и этапы реализации проекта | План на 2016 год |
| 7 | Показатели инвестиционного проекта | Реконструкция 4,83 км линий электроснабжения, строительство 10 км линий электроснабжения, Строительство РП, мощность 2 МВА |
| 8 | Графики реализации инвестиционных проектов и объемы выполнения контрольных этапов (в руб. с НДС) | 1 кв. – 2,060 млн. руб. 2 кв.- 11,756 млн. руб, 3 кв. – 6,082 млн. руб. 4 кв. – 4,224 млн. руб. |
| 9 | Информация о ходе реализации инвестиционного проекта | По состоянию на 01.01.2016 г. разрабатывается проектная документация и ведется получение разрешительных документов для ведения строительства. |